PREMISSA DO PROJETO: ACTIVE DIRECTORY JÁ IMPLEMENTADO

Este backlog considera o Active Directory On-Premises já existente. O projeto não contempla instalação de Windows Server, instalação do AD DS ou promoção de novo controlador. O trabalho começa pela validação do ambiente existente e segue para OUs, grupos, usuários, GPOs, automação, segurança, auditoria, ciclo de vida e testes.

## 🟦 Sprint 1 — Planejamento, Levantamento e Modelagem UML (48 cards)

### Reunião 1

1. Levantar computadores existentes — Mapear todos os PCs da faculdade que serão integrados ao AD.

2. Levantar servidores e rede — Identificar servidores ativos e infraestrutura de rede disponível.

3. Mapear setores da faculdade — Documentar setores administrativos e acadêmicos para futura organização em OUs.

4. Identificar perfis de usuários — Definir perfis de alunos, professores e administrativos.

5. Necessidades dos professores — Mapear requisitos de acesso e permissões específicas para docentes.

6. Necessidades dos alunos — Mapear requisitos de acesso e restrições para discentes.

### Reunião 2

7. Documentar ambiente atual — Criar documentação detalhada da infraestrutura existente.

8. Identificar equipamentos integráveis — Listar dispositivos que podem ser integrados ao AD.

9. Identificar sistemas dependentes — Mapear sistemas que dependem de autenticação centralizada.

10. Requisitos de segurança — Definir requisitos mínimos de segurança para o ambiente.

11. Requisitos de acesso — Mapear permissões necessárias por perfil.

12. Consolidar requisitos — Criar documento consolidado de requisitos.

### Reunião 3

13. Identificar domínio existente do AD — Registrar e documentar o domínio já utilizado pela instituição.

14. Definir estrutura organizacional — Planejar a hierarquia inicial de OUs.

15. Definir grupos de usuários — Criar grupos de usuários por perfil.

16. Definir grupos de computadores — Criar grupos de computadores por setor.

17. Definir política inicial de senhas — Estabelecer requisitos mínimos de senha.

18. Documentar decisões — Registrar todas as escolhas feitas para a estrutura inicial.

### Reunião 4

19. Criar diagrama UML de casos de uso — Representar os principais atores e funcionalidades do sistema de gestão de usuários.

20. Criar diagrama UML de atividades — Representar os fluxos de cadastro, alteração, bloqueio e desligamento de usuários.

21. Criar diagrama UML de sequência — Representar a interação entre Secretaria, sistema, AD e equipe de TI.

22. Criar diagrama UML de classes — Modelar entidades como Usuário, Perfil, Conta, Grupo e Permissão.

23. Criar diagrama UML de estados — Representar o ciclo de vida da conta: ativa, inativa, bloqueada, quarentena e expurgada.

24. Revisar modelos UML — Validar os diagramas, relacionamentos, atores, fluxos e responsabilidades.

### Reunião 5

25. Mapear estrutura de OUs — Documentar hierarquia de unidades organizacionais.

26. Mapear regras de acesso — Definir permissões por perfil.

27. Mapear permissões dos professores — Documentar acessos docentes.

28. Mapear permissões dos alunos — Documentar acessos discentes.

29. Mapear permissões administrativas — Documentar acessos administrativos.

30. Documentar matriz de permissões — Consolidar permissões em matriz.

### Reunião 6

31. Planejar criação de usuários — Definir fluxo de criação de contas.

32. Planejar criação de grupos — Definir fluxo de criação de grupos.

33. Planejar criação de OUs — Definir fluxo de criação de unidades organizacionais.

34. Planejar integração de computadores — Definir fluxo de inclusão de máquinas.

35. Planejar políticas de segurança — Definir políticas iniciais.

36. Revisar plano de implementação — Validar plano completo.

### Reunião 7

37. Validar requisitos técnicos — Revisar requisitos levantados.

38. Validar estrutura de OUs — Conferir hierarquia planejada.

39. Validar grupos — Conferir grupos definidos.

40. Validar permissões — Conferir permissões atribuídas.

41. Validar nomenclaturas — Conferir padrões de nomes.

42. Atualizar documentação — Revisar documentos.

### Reunião 8

43. Revisar documentação da Sprint 1 — Conferir entregas.

44. Revisar arquitetura — Conferir desenho final.

45. Revisar requisitos — Conferir requisitos consolidados.

46. Revisar regras de acesso — Conferir permissões.

47. Validar ambiente AD existente — Conferir disponibilidade do controlador de domínio, DNS, rede e permissões necessárias para o projeto.

48. Apresentar resultado da Sprint 1 — Demonstrar entregas.

---

📌 Premissa da Sprint 2: o Active Directory já está implementado. As atividades desta Sprint tratam de validação, organização, configuração, políticas, testes e uso do ambiente existente — não de instalação ou promoção de um novo AD.

## 🖥️ Sprint 2 — Configuração sobre o Active Directory Existente (48 cards)

### Reunião 9

49. Validar servidor Windows Server existente — Verificar configuração do servidor existente..

50. Validar IP fixo do servidor existente — Conferir endereço e registrar configuração.

51. Validar hostname do servidor existente — Conferir nome e registrar configuração.

52. Validar DNS existente — Testar resolução interna e registrar resultados.

53. Validar função AD DS existente — Conferir serviço e funcionamento do diretório.

54. Validar controlador de domínio existente — Conferir controlador, serviços e estado operacional.

### Reunião 10

55. Validar domínio — Testar autenticação inicial.

56. Validar DNS — Testar resolução de nomes.

57. Criar OUs — Estruturar hierarquia inicial.

58. Criar OU alunos — Definir permissões e grupos.

59. Criar OU professores — Definir permissões e grupos.

60. Criar OU administrativa — Definir permissões e grupos.

### Reunião 11

61. Criar grupos de alunos — Definir grupos específicos.

62. Criar grupos de professores — Definir grupos específicos.

63. Criar grupos administrativos — Definir grupos específicos.

64. Criar grupos de computadores — Definir grupos específicos.

65. Definir membros dos grupos — Associar usuários.

66. Validar estrutura dos grupos — Conferir hierarquia.

### Reunião 12

67. Criar modelo de usuário — Definir padrão de conta.

68. Definir padrão de login — Criar regra de login.

69. Criar usuários de teste — Criar contas fictícias.

70. Configurar senhas iniciais — Definir senha padrão.

71. Configurar expiração de senha — Definir validade.

72. Testar autenticação — Validar login.

### Reunião 13

73. Configurar GPO de senha — Definir requisitos mínimos.

74. Configurar bloqueio de conta — Definir tentativas inválidas.

75. Configurar política de segurança — Definir regras gerais.

76. Criar GPO para alunos — Definir restrições.

77. Criar GPO para professores — Definir permissões.

78. Testar aplicação das GPOs — Validar políticas.

### Reunião 14

79. Integrar computador de teste — Adicionar máquina ao domínio.

80. Testar login de aluno — Validar autenticação discente.

81. Testar login de professor — Validar autenticação docente.

82. Testar login administrativo — Validar autenticação administrativa.

83. Validar aplicação das políticas — Conferir GPOs.

84. Registrar resultados dos testes — Documentar evidências.

### Reunião 15

85. Corrigir problemas encontrados — Ajustar falhas.

86. Revisar permissões — Conferir acessos.

87. Revisar GPOs — Conferir políticas.

88. Revisar grupos — Conferir estrutura.

89. Revisar usuários — Conferir contas.

90. Atualizar documentação — Revisar registros.

### Reunião 16

91. Testar estrutura completa — Validar ambiente.

92. Validar autenticação — Conferir logins.

93. Validar DNS — Conferir resolução.

94. Validar GPOs — Conferir políticas.

95. Validar permissões — Conferir acessos.

96. Encerrar Sprint 2 — Finalizar entregas.

## 👥 Sprint 3 — Gestão de Usuários e Computadores (48 cards)

### Reunião 17

97. Criar processo de cadastro de alunos — Definir fluxo de criação de contas de alunos.

98. Criar processo de cadastro de professores — Definir fluxo de criação de contas de docentes.

99. Definir responsáveis pelo cadastro — Atribuir papéis administrativos.

100. Definir dados necessários — Nome, matrícula, curso, e-mail.

101. Definir padrão de criação — Regras de login e senha inicial.

102. Documentar processo de cadastro — Criar manual do processo.

### Reunião 18

103. Criar processo de alteração de usuários — Definir fluxo de atualização de dados.

104. Criar processo de troca de senha — Definir regras e responsabilidades.

105. Criar processo de bloqueio de contas — Definir critérios e execução.

106. Criar processo de desbloqueio — Definir fluxo de recuperação.

107. Criar processo de exclusão de usuários — Definir regras de desligamento.

108. Documentar processos de alteração — Criar manual consolidado.

### Reunião 19

109. Criar processo de entrada de computadores — Definir fluxo de inclusão de máquinas.

110. Criar processo de inclusão no domínio — Definir regras de integração.

111. Definir nomenclatura dos computadores — Criar padrão de nomes.

112. Definir OUs dos computadores — Criar hierarquia de máquinas.

113. Criar procedimento de manutenção — Definir rotina de suporte.

114. Documentar processo de computadores — Criar manual.

### Reunião 20

115. Criar política de acesso dos alunos — Definir permissões específicas.

116. Criar política de acesso dos professores — Definir permissões específicas.

117. Criar política administrativa — Definir permissões administrativas.

118. Revisar permissões — Conferir acessos.

119. Testar restrições — Validar políticas aplicadas.

120. Documentar políticas de acesso — Criar manual.

### Reunião 21

121. Criar processo de expurgo de usuários — Definir regras de exclusão.

122. Definir periodicidade do expurgo — Estabelecer frequência.

123. Identificar usuários inativos — Criar critérios.

124. Testar bloqueio de usuários — Validar regras.

125. Testar exclusão de usuários — Validar regras.

126. Documentar processo de expurgo — Criar manual.

### Reunião 22

127. Criar rotina de auditoria — Definir checklist.

128. Definir eventos monitorados — Escolher logs relevantes.

129. Definir responsáveis pela auditoria — Atribuir papéis.

130. Criar checklist de auditoria — Formalizar controles.

131. Testar registros de eventos — Validar logs.

132. Documentar auditoria — Criar manual.

### Reunião 23

133. Testar cadastro de aluno — Validar criação de conta.

134. Testar cadastro de professor — Validar criação de conta.

135. Testar alteração de usuário — Validar atualização de dados.

136. Testar bloqueio de usuário — Validar bloqueio.

137. Testar desbloqueio de usuário — Validar desbloqueio.

138. Testar expurgo de usuário — Validar exclusão.

### Reunião 24

139. Corrigir problemas dos testes — Ajustar falhas.

140. Revisar processos — Conferir fluxos.

141. Revisar documentação — Conferir manuais.

142. Validar permissões — Conferir acessos.

143. Validar políticas — Conferir regras.

144. Encerrar Sprint 3 — Finalizar entregas.

---

## 🔐 Sprint 4 — Testes, Segurança e Entrega (48 cards)

### Reunião 25

145. Testar autenticação de alunos — Validar login discente.

146. Testar autenticação de professores — Validar login docente.

147. Testar autenticação administrativa — Validar login administrativo.

148. Testar computadores no domínio — Validar integração.

149. Registrar resultados dos testes — Documentar evidências.

150. Corrigir falhas encontradas — Ajustar permissões e políticas.

### Reunião 26

151. Testar políticas de senha — Validar complexidade.

152. Testar bloqueio de conta — Validar tentativas inválidas.

153. Testar GPOs — Validar aplicação de políticas.

154. Testar permissões — Validar acessos.

155. Testar restrições — Validar bloqueios.

156. Corrigir falhas — Ajustar inconsistências.

### Reunião 27

157. Realizar testes de segurança — Validar ambiente.

158. Revisar grupos privilegiados — Conferir acessos críticos.

159. Revisar contas administrativas — Conferir permissões.

160. Revisar permissões excessivas — Ajustar acessos.

161. Revisar políticas de senha — Conferir regras.

162. Documentar vulnerabilidades — Criar relatório.

### Reunião 28

163. Realizar testes de disponibilidade — Validar ambiente.

164. Testar DNS — Conferir resolução.

165. Testar comunicação com controlador — Validar conectividade.

166. Testar autenticação em diferentes computadores — Validar acessos.

167. Testar recuperação de acesso — Validar contingência.

168. Documentar resultados — Criar relatório.

### Reunião 29

169. Revisar toda documentação — Conferir registros.

170. Revisar arquitetura — Conferir desenho.

171. Revisar processos — Conferir fluxos.

172. Revisar políticas — Conferir regras.

173. Revisar diagramas — Conferir representações.

174. Corrigir documentação — Ajustar inconsistências.

### Reunião 30

175. Criar manual de administração — Documentar gestão.

176. Criar manual de cadastro — Documentar criação de contas.

177. Criar manual de expurgo — Documentar exclusão.

178. Criar manual de manutenção — Documentar suporte.

179. Criar checklist de suporte — Formalizar rotinas.

180. Revisar manuais — Conferir clareza.

### Reunião 31

181. Realizar teste final — Validar ambiente completo.

182. Validar usuários — Conferir contas.

183. Validar computadores — Conferir máquinas.

184. Validar GPOs — Conferir políticas.

185. Validar permissões — Conferir acessos.

186. Aprovar ambiente — Validar entrega.

### Reunião 32

187. Finalizar documentação — Consolidar registros.

188. Organizar evidências — Preparar provas.

189. Organizar diagramas — Preparar representações.

190. Preparar apresentação — Criar roteiro.

191. Dividir apresentação entre integrantes — Atribuir papéis.

192. Entrega final do projeto — Apresentar resultados.

---

UML — entregáveis da Sprint 1

• Diagrama UML de casos de uso — atores e funcionalidades.

• Diagrama UML de atividades — fluxos de cadastro, alteração e desligamento.

• Diagrama UML de sequência — interações entre usuários, sistema e AD.

• Diagrama UML de classes — entidades e relacionamentos principais.

• Diagrama UML de estados — estados da conta durante o ciclo de vida.

• Revisão dos modelos UML — consistência entre diagramas e requisitos.