FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO DE OLIVEIRA OHL

DANILO DE CASTRO GOMES

GABRIEL TAVARES BENTO

GUILHERME RODRIGUES DE LIMA

MARCELO AUGUSTO SILVA

ROGER FERREIRA CARDOSO

VICTOR HUGO MARCELINO SILVA

PROJETO DE PADRONIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ACTIVE DIRECTORY

BARUERI

2026

FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO DE OLIVEIRA OHL

DANILO DE CASTRO GOMES

GABRIEL TAVARES BENTO

GUILHERME RODRIGUES DE LIMA

MARCELO AUGUSTO SILVA

ROGER FERREIRA CARDOSO

VICTOR HUGO MARCELINO SILVA

PROJETO DE PADRONIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ACTIVE DIRECTORY

Monografia apresentada à banca examinadora da Faculdade de Tecnologia de Barueri como requisito parcial para obtenção do título de tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação.

Orientador: VANDER RIBEIRO ELME

BARUERI

2026

# RESUMO

Este trabalho apresenta o levantamento, a organização e a padronização de uma proposta de gerenciamento de Active Directory (AD) para a Fatec Barueri. O projeto tem caráter de documentação e preparação para uma futura implementação, não se caracterizando como implantação integral da infraestrutura institucional. A partir do inventário de computadores, do mapeamento de setores e perfis, da definição de Unidades Organizacionais (OUs), grupos, permissões e requisitos de segurança, foi estruturada uma arquitetura lógica capaz de apoiar a administração centralizada de identidades e equipamentos. As atividades registradas no Trello, especialmente nas listas Concluído e Teste, foram utilizadas como base para consolidar decisões sobre usuários, computadores, nomenclaturas, grupos, políticas de segurança, requisitos funcionais e não funcionais e modelagem de processos. Também foram incorporadas propostas de governança, menor privilégio, auditoria e ciclo de vida de contas, incluindo criação, alteração, bloqueio, desbloqueio, exclusão, expurgo e movimentação. Como resultado, foi produzida uma base documental para orientar a equipe de TI na futura implementação e administração do domínio, com processos e critérios de validação definidos.

Palavras-chave: Active Directory. Gestão de identidades. Controle de acesso. Segurança da informação. Padronização de TI.

# ABSTRACT

This study presents the assessment, organization and standardization of an Active Directory (AD) management proposal for Fatec Barueri. The project is focused on documentation and preparation for future implementation rather than on a full deployment of the institutional infrastructure. Based on computer inventory, department and user-profile mapping, and the definition of Organizational Units (OUs), groups, permissions and security requirements, a logical architecture was structured to support centralized identity and computer management. Activities recorded in Trello, especially those in the Completed and Test lists, were used to consolidate decisions concerning users, computers, naming conventions, groups, security policies, functional and non-functional requirements, and process modeling. Governance, least privilege, auditing and account lifecycle practices were also incorporated, covering creation, modification, blocking, unlocking, deletion, purge and user movement. The result is a documentary baseline intended to guide the IT team in a future domain implementation and administration, with defined processes and validation criteria.

Keywords: Active Directory. Identity management. Access control. Information security. IT standardization.

Sumário

RESUMO	3

ABSTRACT	4

1 INTRODUÇÃO	6

2 OBJETIVOS	6

2.1 Objetivo geral	6

2.2 Objetivos específicos	6

3 METODOLOGIA	7

4 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE	8

4.1 Inventário e escopo dos computadores	8

4.2 Setores e perfis institucionais	8

4.3 Infraestrutura de servidores e rede	8

5 ARQUITETURA LÓGICA PROPOSTA	9

5.1 Domínio e organização das OUs	9

5.2 Grupos de usuários e computadores	9

5.3 Convenções de nomenclatura	10

5.4 Contas de serviço	10

6 REQUISITOS E POLÍTICAS DE SEGURANÇA	10

6.1 Requisitos funcionais	10

6.2 Requisitos não funcionais	11

6.3 Política de menor privilégio	11

6.4 Políticas de senha e bloqueio	11

6.5 Auditoria e retenção de logs	11

7 PROCESSOS DE GESTÃO DE IDENTIDADES	12

7.1 Ciclo de vida das contas	12

7.2 Provisionamento e primeiro acesso	12

7.3 Alteração, movimentação e mudança de perfil	12

7.4 Bloqueio, desbloqueio, exclusão e expurgo	13

8 PROCESSOS E MODELAGEM	13

8.1 BPMN To-Be	13

8.2 Casos de uso	13

8.3 Validação e homologação futura	13

9 RESULTADOS CONSOLIDADOS DO PROJETO	14

10 CONCLUSÃO	14

REFERÊNCIAS	15

# 1 INTRODUÇÃO

A Tecnologia da Informação exerce papel estratégico nas instituições de ensino, pois sustenta atividades acadêmicas, administrativas e de suporte. A presença de diferentes perfis de usuários, equipamentos, sistemas e setores torna necessário estabelecer mecanismos que reduzam a administração fragmentada e aumentem a rastreabilidade dos acessos.

Nesse contexto, o Active Directory constitui uma tecnologia adequada para centralizar identidades, computadores, grupos e políticas em um ambiente de domínio. A adoção de uma estrutura lógica bem definida permite relacionar usuários e equipamentos às funções institucionais e aplicar políticas de segurança de maneira organizada.

O projeto desenvolvido para a Fatec Barueri concentra-se no levantamento e na documentação da solução. Portanto, expressões como 'integrar', 'aplicar' ou 'configurar' são tratadas neste documento, quando relacionadas à solução institucional, como ações previstas ou critérios de validação futura, salvo quando uma atividade experimental ou de teste estiver explicitamente registrada como tal.

A consolidação dos cards do Trello nas listas Concluído e Teste mostrou que o projeto evoluiu de um levantamento inicial para uma definição mais estruturada de requisitos, perfis, grupos, OUs, convenções de nomenclatura, políticas de segurança, governança e processos do ciclo de vida das contas. A lista Teste contém propostas técnicas que foram consideradas como insumos de análise, enquanto a lista Concluído representa atividades consolidadas no fluxo de trabalho.

# 2 OBJETIVOS

## 2.1 Objetivo geral

Analisar, organizar e documentar uma proposta padronizada de gerenciamento de Active Directory para a Fatec Barueri, estabelecendo uma base técnica e processual para futura implementação e administração centralizada de usuários, computadores, grupos e políticas.

## 2.2 Objetivos específicos

• Levantar e classificar os computadores acadêmicos, administrativos e de TI que poderão ser contemplados pela solução.

• Mapear setores, cursos e perfis de usuários relevantes para a organização do diretório.

• Definir uma estrutura lógica de OUs, grupos de segurança e grupos de computadores.

• Padronizar a nomenclatura de usuários, computadores, grupos e contas de serviço.

• Definir requisitos funcionais e não funcionais relacionados à autenticação, segurança, disponibilidade, auditoria e manutenção.

• Documentar políticas de menor privilégio, senha, bloqueio de contas, sessões ociosas e auditoria.

• Modelar processos de criação, alteração, movimentação, bloqueio, desbloqueio, exclusão e expurgo de contas.

• Estabelecer critérios de validação e homologação para uma futura implantação.

# 3 METODOLOGIA

A pesquisa possui caráter aplicado e descritivo, com abordagem predominantemente qualitativa. O desenvolvimento foi organizado em atividades de levantamento, análise, definição, documentação e validação. Como fonte interna de acompanhamento, foram considerados os cards do quadro Trello 'copiado', utilizado como cópia de trabalho do projeto, especialmente as listas Concluido e Teste.

Os cards concluídos foram tratados como registros consolidados de atividades, enquanto os cards em Teste foram tratados como propostas ou artefatos em avaliação. Essa distinção é importante para evitar que uma ideia em teste seja apresentada na monografia como uma implementação institucional já realizada.

As principais etapas metodológicas foram:

• inventário dos computadores e identificação dos equipamentos potencialmente integráveis;

• mapeamento dos setores, perfis e necessidades de alunos, professores, administrativos e TI;

• levantamento e revisão dos requisitos funcionais e não funcionais;

• definição das OUs, grupos e convenções de nomenclatura;

• definição de políticas de segurança e controle de acesso;

• modelagem dos processos e organização dos artefatos;

• revisão da documentação e consolidação da monografia.

# 4 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE

## 4.1 Inventário e escopo dos computadores

Os cards de levantamento de computadores registram um universo de 374 máquinas, distribuídas entre uso discente, docente e administrativo. Esse número deve ser interpretado como referência do inventário utilizado no projeto e não como comprovação de que todos os equipamentos já estejam efetivamente ingressados no domínio.

| Categoria | Quantidade | Uso principal | Tratamento na proposta |
| --- | --- | --- | --- |
| Acadêmico/discente | 289 | Laboratórios e ambientes de aula | OU acadêmica; políticas restritivas e GPOs específicas |
| Docente | 30 | Salas de aula e carrinhos móveis | OU acadêmica; permissões ampliadas sem privilégio administrativo |
| Administrativo e apoio | 55 | Secretaria, coordenação, biblioteca e TI | OU administrativa; políticas por setor |

Os cards também estabelecem como critério de integração a compatibilidade do sistema operacional, a propriedade institucional do equipamento e a adequação às políticas de segurança. Equipamentos de rede e periféricos não devem ser automaticamente tratados como objetos de computador do AD; sua gestão deve ser definida conforme a tecnologia e o mecanismo de administração correspondente.

## 4.2 Setores e perfis institucionais

O levantamento consolidado contempla setores administrativos, ambientes acadêmicos e a equipe de Tecnologia da Informação. A estrutura de diretório deve refletir funções e responsabilidades, evitando que a organização física seja confundida com a estrutura lógica do AD.

| Grupo | Exemplos de áreas/perfis | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Acadêmico | Alunos e professores | Atividades de ensino, laboratórios, salas e recursos acadêmicos |
| Administrativo | Secretaria, coordenação, diretoria e biblioteca | Atividades de gestão e atendimento institucional |
| TI | Equipe responsável pela administração | Administração técnica, auditoria e suporte do domínio |

## 4.3 Infraestrutura de servidores e rede

O card 'Infraestrutura dos servidores e rede' orienta o levantamento de servidores físicos e virtuais, serviços, recursos de hardware e VLANs. A documentação existente registra uma arquitetura segmentada, com ambientes administrativo, acadêmico, Wi-Fi interno e gerência. Para a monografia, esses elementos são tratados como contexto da solução e como dependências que devem ser validadas antes de uma futura implementação.

| Elemento | Informação consolidada | Uso no projeto |
| --- | --- | --- |
| VLAN 10 | Administrativa/Corporativa | Separação lógica do ambiente administrativo |
| VLAN 20 | Acadêmica | Separação do ambiente acadêmico |
| VLAN 30 | Wi-Fi interno | Conectividade institucional sem fio |
| VLAN 50 | DMZ/Gerência | Gerência e serviços segregados |

# 5 ARQUITETURA LÓGICA PROPOSTA

## 5.1 Domínio e organização das OUs

O domínio lógico adotado no projeto é adm.fatecbarueri.local. A organização principal foi consolidada em dois grandes ambientes: AD-ACAD, para o contexto acadêmico, e AD-ADM, para o contexto administrativo. A estrutura deve ser entendida como proposta documental para futura implementação.

| Ambiente | Escopo | Perfis/objetos |
| --- | --- | --- |
| AD-ACAD | Laboratórios, salas de aula e atividades acadêmicas | Alunos, professores e computadores acadêmicos |
| AD-ADM | Secretaria, coordenação, direção, biblioteca e TI | Administrativos, gestores, TI e computadores administrativos |

Estrutura lógica consolidada:

adm.fatecbarueri.local

├── AD-ACAD

│   ├── Usuários

│   │   ├── Alunos

│   │   └── Professores

│   ├── Computadores

│   │   └── Laboratórios / Salas

│

└── AD-ADM

├── Usuários

│   ├── DIRETORIA

│   ├── COORDENAÇÃO

│   ├── SECRETARIA

│   ├── ADMINISTRATIVO

│   └── TI

├── Computadores

## 5.2 Grupos de usuários e computadores

Os cards concluídos de definição de grupos e de matriz de permissões estabelecem a utilização de grupos para representar perfis e controlar acessos. A nomenclatura GRP_ é adotada para grupos de organização de usuários, enquanto grupos destinados a recursos podem utilizar convenções específicas, desde que documentadas e aprovadas.

| Grupo | Perfil | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| GRP_ALUNOS | Alunos | Identificar usuários discentes e aplicar políticas acadêmicas |
| GRP_PROFESSORES | Professores | Identificar usuários docentes e aplicar políticas acadêmicas específicas |
| GRP_ADMINISTRATIVO | Administrativos | Identificar usuários administrativos e políticas do ambiente corporativo |
| GRP_TI | TI | Concentrar permissões administrativas previamente autorizadas |

## 5.3 Convenções de nomenclatura

A padronização de nomes foi um dos pontos consolidados nas atividades de sprint. Para usuários, o padrão registrado considera nome e sobrenome, com tratamento de homônimos. Para computadores, o projeto utiliza quatro componentes: UNIDADE, LOCAL, NÚMERO DO LOCAL e NÚMERO DA MÁQUINA.

| Campo | Descrição | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| UNIDADE | Código da unidade institucional | 209 |
| LOCAL | Código alfanumérico do ambiente | L23 |
| NÚMERO DO LOCAL | Identificação do espaço físico | 607 |
| NÚMERO DA MÁQUINA | Identificador do equipamento | 373515.035 |

A composição deve ser mantida conforme o padrão institucional definido pela equipe, sem introduzir variações não documentadas. A validação da nomenclatura deve ocorrer antes do ingresso de um equipamento na estrutura lógica.

## 5.4 Contas de serviço

O card de padronização de contas de serviço registra que essas credenciais são destinadas a sistemas, scripts e aplicações, e não a usuários humanos. A proposta prevê nomenclatura específica, privilégios mínimos e restrição de logon interativo. Como essas contas possuem impacto direto sobre automações e serviços, sua criação deve ser precedida de solicitação, aprovação, registro do responsável e definição da finalidade.

# 6 REQUISITOS E POLÍTICAS DE SEGURANÇA

## 6.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais consolidados a partir dos cards e da documentação existente são:

| ID | Nome da Função | Descrição do Requisito |
| --- | --- | --- |
| RF01 | Sincronização de Identidades | A rotina de automação deve extrair os dados dos utilizadores a partir de ficheiros ou de uma base de dados externa, importando as informações obrigatórias (Nome Completo e E-mail Institucional) para a criação do objeto no AD. |
| RF02 | Atribuição de Perfis | A rotina deve atribuir permissões específicas de acesso por perfil, controlando os privilégios de acordo com as necessidades institucionais. |
| RF03 | Estruturação de OUs | A rotina deve garantir a organização lógica dos utilizadores em Unidades Organizacionais (OUs) com propósitos claros e justificados, permitindo a aplicação segmentada de políticas. |
| RF04 | Restrições de Ambiente (GPOs) | Devem ser aplicadas diretivas de restrição rigorosamente segmentadas abrangendo bloqueio de Prompt de Comando (CMD), Painel de Controle, instalação de softwares não autorizados, personalização de papel de parede padrão por perfil, restrição de impressão para alunos e bloqueio de acesso remoto geral. Garantindo que perfis como docentes não sejam indevidamente limitados. |
| RF05 | Processamento de Estados | O script de automação deve consumir periodicamente os arquivos de controle, identificando de forma estruturada as mudanças na situação atual de cada utilizador. |

## 6.2 Requisitos não funcionais

| ID | Categoria | Definição |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Autenticação | Geração de senha inicial temporária e troca no primeiro acesso. |
| RNF-02 | Segurança | Política de complexidade e controle do ciclo de senhas. |
| RNF-03 | Gestão de identidades | Perfis, movimentação e segregação de acessos. |
| RNF-04 | Automação | Ciclo de vida e expurgo por mecanismos automatizados quando homologados. |
| RNF-05 | Segurança da informação | Comunicação protegida e controle de credenciais. |
| RNF-06 | Auditoria | Registro e retenção dos eventos relevantes. |
| RNF-07 | Políticas | Aplicação de GPOs conforme perfil e ambiente. |
| RNF-08 | Segregação | Separação lógica entre políticas acadêmicas e administrativas. |
| RNF-09 | Conformidade | Tratamento de dados de acordo com a LGPD e normas institucionais. |
| RNF-10 | Disponibilidade | Definição de critérios de continuidade e recuperação. |
| RNF-11 | Integração | Consideração das dependências do SIGA e demais sistemas. |
| RNF-12 | Manutenibilidade | Documentação e modularidade dos scripts e procedimentos. |

## 6.3 Política de menor privilégio

A política de menor privilégio foi consolidada como princípio central do projeto. Usuários comuns não devem possuir privilégios administrativos sobre o domínio, OUs ou estações além do necessário para suas atividades. A equipe de TI deve concentrar os privilégios administrativos e manter mecanismos de auditoria.

## 6.4 Políticas de senha e bloqueio

Os cards de teste relacionados à complexidade, expiração e bloqueio de contas foram considerados como critérios de segurança a serem homologados. A documentação atual estabelece como referência senha com no mínimo 12 caracteres, contendo letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos, além de troca obrigatória no primeiro acesso. O bloqueio após tentativas inválidas e o tratamento de sessões ociosas devem ser definidos em GPO e validados em ambiente de teste.

## 6.5 Auditoria e retenção de logs

As atividades concluídas de requisitos de segurança e os cards de teste sobre auditoria indicam a necessidade de registrar autenticações, falhas de login, criação e alteração de contas, mudanças em grupos privilegiados e eventos administrativos relevantes. A retenção dos registros deve ser definida institucionalmente, considerando requisitos legais, capacidade de armazenamento e necessidade de investigação.

# 7 PROCESSOS DE GESTÃO DE IDENTIDADES

## 7.1 Ciclo de vida das contas

O ciclo de vida proposto contempla desde a origem do vínculo institucional até a retirada do acesso. O processo deve manter rastreabilidade da solicitação, responsável, aprovação, execução e evidência.

| Etapa | Descrição | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Criação | Cadastro a partir de matrícula ou contratação efetivada. | Conta criada no perfil correto. |
| Primeiro acesso | Entrega de credencial temporária e troca obrigatória. | Usuário assume controle da senha. |
| Alteração | Atualização de dados cadastrais. | Dados e atributos atualizados. |
| Movimentação | Mudança de setor, curso ou perfil. | Conta transferida para a estrutura adequada. |
| Bloqueio | Suspensão temporária do acesso. | Autenticação impedida. |
| Desbloqueio | Restabelecimento após validação. | Acesso restaurado. |
| Exclusão/expurgo | Retirada conforme política de retenção. | Conta desativada/removida com registro. |

## 7.2 Provisionamento e primeiro acesso

O processo To-Be previsto no projeto utiliza uma origem institucional de dados, representada pelo SIGA, seguida por preparação dos dados para automação. O fluxo conceitual inicia com matrícula ou contratação efetivada, coleta de nome, sobrenome, e-mail e identificador, geração do registro de integração e processamento por script. Em seguida, o perfil é identificado como acadêmico ou administrativo e o usuário é direcionado à OU correspondente.

A senha inicial deve ser temporária, entregue por procedimento institucional seguro e acompanhada de troca obrigatória no primeiro acesso. O projeto não estabelece armazenamento de senhas em planilhas ou documentos de acesso amplo.

## 7.3 Alteração, movimentação e mudança de perfil

A alteração cadastral deve preservar o histórico e impedir que mudanças de função gerem privilégios indevidos. Quando houver mudança de curso, setor ou função, a conta deve ser analisada para verificar a necessidade de remoção dos grupos antigos antes da inclusão nos novos grupos. Essa regra reduz o risco de acúmulo de privilégios.

## 7.4 Bloqueio, desbloqueio, exclusão e expurgo

O projeto prevê procedimentos distintos para bloqueio temporário, desbloqueio após validação, exclusão e expurgo. O expurgo deve possuir critérios e periodicidade definidos institucionalmente, registro da execução e possibilidade de auditoria. Os cards de teste correspondentes devem ser tratados como cenários de homologação antes de qualquer execução em produção.

# 8 PROCESSOS E MODELAGEM

## 8.1 BPMN To-Be

O BPMN To-Be representa o processo futuro de provisionamento de contas. A modelagem considera, de forma resumida, três participantes principais: SIGA, Automação e áreas responsáveis. O SIGA fornece os dados de vínculo; a automação processa a planilha ou fonte de integração; e o perfil do usuário determina o caminho acadêmico ou administrativo.

Fluxo textual consolidado:

• Início: matrícula ou contratação efetivada.

• SIGA: extrair nome, sobrenome, e-mail institucional e identificador.

• SIGA: disponibilizar os dados para integração.

• Automação: ler os dados e formatar o identificador de usuário.

• Gateway: identificar o perfil do usuário.

• Acadêmico: encaminhar para a estrutura de alunos ou professores.

• Administrativo: encaminhar para a estrutura administrativa ou TI.

• Gerar credencial inicial temporária e registrar a execução.

• Primeiro acesso: exigir alteração da senha.

## 8.2 Casos de uso

O diagrama UML de casos de uso registrado no Trello representa interações entre alunos, professores, gestores, administrativos e TI com funções como autenticação, acesso a recursos, aplicação de políticas e auditoria. A modelagem é utilizada como apoio à compreensão dos requisitos, não como evidência de implantação.

## 8.3 Validação e homologação futura

Os cards de teste indicam cenários de validação de login, GPOs, permissões, DNS, comunicação com controlador, bloqueio, desbloqueio, exclusão, expurgo e políticas de senha. Para uma futura implementação, esses testes devem ser executados em ambiente controlado e registrados com evidências.

| Área | Exemplo de teste | Critério de aceite |
| --- | --- | --- |
| Autenticação | Login de aluno, professor e administrativo | Usuário autentica somente onde seu perfil permite |
| GPO | Aplicação de restrições | Política aplicada à OU/grupo correto |
| Segurança | Tentativas inválidas | Conta bloqueada conforme política |
| Permissões | Acesso por perfil | Acesso mínimo necessário |
| Rede | DNS e comunicação com controlador | Resolução e conectividade adequadas |
| Ciclo de vida | Bloqueio/desbloqueio/expurgo | Estado da conta alterado e registrado |

# 9 RESULTADOS CONSOLIDADOS DO PROJETO

A análise conjunta da monografia existente e dos cards das listas Concluido e Teste permitiu reorganizar o projeto em cinco resultados principais: inventário e contexto, arquitetura lógica, segurança, ciclo de vida e governança.

| Resultado | Evidência no Trello | Tratamento na monografia |
| --- | --- | --- |
| Inventário | Levantar computadores; identificar equipamentos integráveis | Base para escopo da futura integração |
| Perfis e acessos | Identificar perfis; necessidades de alunos/professores; matriz de permissões | Definição de perfis e menor privilégio |
| Arquitetura | Estrutura organizacional; OUs; grupos; nomenclaturas | Modelo lógico do domínio |
| Segurança | Requisitos de segurança; políticas; cards de senha e auditoria em teste | Políticas e critérios de homologação |
| Processos | BPMN To-Be; criação/alteração/bloqueio/expurgo e templates | Ciclo de vida das identidades |

Também foram identificadas atividades de apoio relacionadas ao versionamento do projeto, como criação de repositório, branches e convenções de commits. Esses itens contribuem para a rastreabilidade dos artefatos técnicos, mas não constituem o núcleo da solução de Active Directory e, por isso, são tratados como apoio à gestão documental.

Uma alteração importante em relação à versão anterior da monografia é a distinção entre ambiente existente, proposta arquitetural e teste. A documentação anterior apresentava alguns componentes como já integrados ou implementados. Nesta versão, quando não há evidência suficiente de implantação institucional, a redação foi ajustada para 'proposto', 'planejado' ou 'a validar', preservando a consistência metodológica do trabalho.

# 10 CONCLUSÃO

O projeto permitiu estruturar uma proposta de gerenciamento de Active Directory para a Fatec Barueri a partir do levantamento de ativos, perfis, setores, requisitos e processos. A consolidação dos cards do Trello demonstrou que a principal contribuição do trabalho está na criação de uma base documental capaz de orientar uma futura implementação de forma padronizada.

A definição das OUs AD-ACAD e AD-ADM, a organização de grupos, a padronização de nomenclaturas e a matriz de permissões estabelecem uma estrutura lógica coerente com a separação entre atividades acadêmicas e administrativas. Da mesma forma, os requisitos de segurança e os processos do ciclo de vida das contas fornecem critérios para reduzir riscos associados a privilégios excessivos, contas sem uso e alterações não rastreadas.

Os cards classificados como Teste foram utilizados como fonte de cenários e propostas a serem homologados. Essa separação evita que o trabalho confunda planejamento, teste e implantação. Como continuidade, recomenda-se a validação formal da arquitetura, a homologação dos processos em ambiente controlado, a confirmação dos dados institucionais e a execução gradual da futura implementação pela equipe responsável.

# REFERÊNCIAS

ABNT. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT.

ABNT. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT.

ABNT. NBR 6024: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro: ABNT.

AXELOS. ITIL Foundation: ITIL 4 Edition. London: TSO, 2019.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF.

ISACA. COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives. Schaumburg: ISACA, 2019.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/IEC 27001: Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. Geneva: ISO.

MICROSOFT. Active Directory Domain Services. Microsoft Learn. Disponível em: https://learn.microsoft.com/. Acesso em: 5 out. 2026.

MICROSOFT. Group Policy overview. Microsoft Learn. Disponível em: https://learn.microsoft.com/. Acesso em: 5 out. 2026.

MICROSOFT. Windows Server documentation. Microsoft Learn. Disponível em: https://learn.microsoft.com/. Acesso em: 5 out. 2026.